《规划实施报告》主要看创森工作是否按《创森规划》执行。现列出《汉中市森林城市规划》中的所有工程建设内容。

提供资料清单：

1、对照所列表格，提供2014-2018年工程建设明细。

2、若是有所列内容之外的工程建设明细，也一并发来。

| 主要建设任务分解表 （单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设体系 | 建设任务 | 主要建设项目 | 建设类型 | 汇总 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 森林城市生态环境体系 | 中心城区精品化 | 中心城区精品公园建设工程 | 绿化 | 996.88 | 808.59 | 188.29 |
|  |  | 附属绿地提升工程 | 绿化 | 1404.73 | 650.00 | 754.73 |
|  |  | 防护绿地建设工程 | 绿化 | 146.00 | 79.00 | 67.00 |
|  |  | 生产绿地建设工程 | 绿化 | 145.66 | 54.62 | 91.04 |
|  |  | 绿色城区建设示范工程 | 绿化 | 20.00 | 7.00 | 13.00 |
|  |  | 城区周边绿化 | 造林绿化 | 100.00 | 37.50 | 62.50 |
|  | 平原盆地园林化 | 精品公园建设工程 | 绿化 | 368.37 | 161.38 | 206.99 |
|  |  | 防护绿地建设工程 | 绿化 | 195.36 | 73.26 | 122.10 |
|  |  | 绿色文明示范庭院工程 | 绿化 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
|  |  |  | 改造 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
|  |  | 拆墙透绿工程 | 建设 | 46 | 19 | 27 |
|  |  | 生产绿地建设工程 | 绿化 | 26.66 | 10.00 | 16.66 |
|  | 乡镇村庄优美化 | “百镇千村”庭院绿化工程 | 造林绿化 | 230 | 87 | 143 |
|  |  | “百镇千村”村镇绿化工程 | 造林绿化 | 450 | 167 | 283 |
|  |  | “百镇千村”路渠绿化工程 | 造林绿化 | 320 | 118 | 202 |
|  | 路河林带景观化 | 百里汉江景观长廊建设工程 | 造林绿化 | 500 | 160 | 340 |
|  |  | 褒河生态文化景观带建设工程 | 造林绿化 | 104 | 37 | 67 |
|  |  | 秦巴生态廊道建设工程 | 造林绿化 | 1500 | 562 | 938 |
|  |  | 矿区植被恢复工程 | 造林绿化 | 100 | 40 | 60 |
|  |  | 农田林网建设工程 | 造林绿化 | 300 | 100 | 200 |
|  |  | 其他重要水系绿化工程 | 造林绿化 | 500 | 187 | 313 |
|  |  | 重要水源地绿化工程 | 造林绿化 | 100 | 38 | 62 |
|  |  | 高速路景观提升工程 | 造林绿化 | 100 | 39 | 61 |
|  |  | 国省干道绿化修复提升工程 | 造林绿化 | 300 | 113 | 187 |
|  |  | 县乡公路绿化提升工程 | 造林绿化 | 364 | 136 | 228 |
|  |  | 重要路网节点绿化工程 | 造林绿化 | 11 | 3 | 8 |
|  |  | 高速、高铁架空线立体绿化工程 | 立体绿化 | —— | —— | —— |
|  |  | 重要自然湿地保护工程 | 植被恢复 | 39440 | 14814 | 24626 |
|  |  | 重要库区植被恢复工程 | 植被恢复 | 511 | 199 | 312 |
|  | 中低山区森林化 | 秦岭南麓森林提质工程 | 造林绿化 | 17705 | 6639 | 11066 |
|  |  |  | 封育 | 21344 | 8003 | 13341 |
|  |  |  | 抚育 | 32942 | 12353 | 20589 |
|  |  | 巴山北麓森林提质工程 | 造林绿化 | 19882 | 7456 | 12426 |
|  |  |  | 封育 | 21622 | 8108 | 13514 |
|  |  |  | 抚育 | 25031 | 9387 | 15644 |
|  | 丘陵浅山林果化 | 精品茶园建设工程 | 造林绿化 | 16094 | 6540 | 9554 |
|  |  | 无公害果园建设工程 | 造林绿化 | 9407 | 3527 | 5880 |
|  |  | 优质干杂果基地建设工程 | 造林绿化 | 13700 | 5138 | 8562 |
|  |  | 速生丰产用材林基地建设工程 | 造林绿化 | 7698 | 2887 | 4811 |
|  |  | 百万亩秦巴山地国家珍贵用材林战略储备基地建设工程 | 造林绿化 | 6668 | 2500 | 4168 |
|  |  |  | 改造 | 60000 | 22500 | 37500 |
|  |  | 木本药材良种繁育基地建设工程 | 造林绿化 | 20 | 8 | 13 |
|  |  | 重点品种栽植基地建设工程 | 造林绿化 | 8667 | 3250 | 5417 |
|  |  | “汉药”系列品牌产品战略工程 | 建设 | —— | —— | —— |
|  |  | 万亩平川苗木花卉产业带建设工程 | 造林绿化 | 3334 | 1225 | 2109 |
|  |  | 汉台苗木花卉交易中心 | 建设 | 10 | —— | 10 |
|  |  | 汉韵蜀风生态园 | 造林绿化 | 100 | 100 | —— |
|  |  | 汉中花卉苗木“名片”工程 | 建设 | —— | —— | —— |
|  |  | 林药示范区建设工程 | 种植 | 40000 | 15000 | 25000 |
|  |  | 林特示范区点建设工程 | 养殖 | 3000 | 1000 | 2000 |
|  |  | 林蜂示范区建设工程 | 养殖（箱） | 50000 | 20000 | 30000 |
|  |  | 木品加工产值 | 产值（亿元） | 20.40 | 7.65 | 12.75 |
|  |  | 竹产品加工产值 | 产值（亿元） | 12.60 | 4.73 | 7.88 |
| 森林城市生态文化体系 | 生态文化载体 | 森林公园建设工程 | 新建 | 3 | 1 | 2 |
|  |  |  | 提质 | 6 | 4 | 2 |
|  |  | 湿地保护小区、湿地公园建设工程 | 新建 | 16 | 7 | 9 |
|  |  |  | 提质 | 8 | 5 | 3 |
|  |  | 野生动植物保护区建设 | 新建 | 3 | 1 | 2 |
|  |  |  | 提质 | 9 | 5 | 4 |
|  | 生物多样性保护能力建设工程 | 生物多样性本底调查与评估工作 | 建设 | —— | —— | —— |
|  |  | 汉中市生物多样性保护规划 | 建设 | —— | —— | —— |
|  |  | 生物多样性监测、评估与预警体系 | 建设 | —— | —— | —— |
|  |  | 宣传片与宣传图册的制作 | 建设 | —— | —— | —— |
|  | 生态文化活动建设 | 生态文化活动 | 建设 | 每年10次 | 每年10次 | 每年10次 |
| 森林城市安全保障体系 | 技术服务 | 人才进修（人） | 活动 | 400 | 150 | 250 |
|  |  | 培训班（次） | 活动 | 16 | 6 | 10 |
|  | 森林防火 | 林火阻隔网络 | 新建 | 100 | 50 | 50 |
|  |  | 防火指挥车 | 新配 | 8 | 5 | 3 |
|  |  | 扑火队装备 | 新配 | 50 | 50 | —— |
|  |  | 瞭望塔 | 新建 | 5 | 4 | 1 |
|  |  | 预警预报系统 | 新配 | 1 | —— | 1 |
|  |  | 物资储备库 | 新建 | 5 | 2 | 3 |
|  | 有害生物防控 | 测报站 | 新建 | 12 | 6 | 6 |
|  |  | 检疫检验实验室 | 新建 | 12 | 6 | 6 |
|  |  | 检疫检查站 | 新建 | 6 | 3 | 3 |
|  |  | 除害处理设施 | 新配 | 6 | 3 | 3 |
|  |  | 药械储备库 | 新建 | 12 | 6 | 6 |

森林城市生态环境体系建设

一、中心城区建设

| 规划指标对比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称及单位 | 现状 | 2018年 | 2023年 | 增长量 |
| 城区面积（公顷） | 4000 | 8000 | 10000 | 6000 |
| 人口（万人） | 37.69 | 85 | 100 | 62.31 |
| 绿地面积（公顷） | 1282.24 | 2389 | 3750 | 2467.76 |
| 公园绿地（公顷） | 348.63 | 664.77 | 1100 | 751.37 |
| 绿地率（%） | 32.06 | 35.86 | 37.50 | 5.44 |
| 绿化覆盖率（%） | 36.6 | 40 | 40 | 3.4 |
| 人均公园面积（平方米） | 9.25 | 11 | 11.63 | 1.75 |

- 中心城区精品公园建设工程

- 城区公园

| 城区公园绿地规划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 性质 | 备注 | 规模（公顷） | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉江湖公园 | 改造 | 带状公园 | 150.00 | ■ |  |
| 莲花池儿童公园 | 改造 | 专类公园 | 12.50 | ■ |  |
| 陕南植物园 | 改造 | 专类公园 | 32.00 | ■ |  |
| 西汉三遗址公园 | 改造 | 专类公园 | 10.80 |  | ■ |
| 历史遗址公园 | 改造 | 专类公园 | 7.91 | ■ |  |
| 李家湾公园 | 改造 | 综合公园 | 32.30 | ■ |  |
| 兴元湖 | 扩建 | 综合公园 | 15.60 |  | ■ |
| 金华公园 | 新增 | 综合公园 | 74.00 | ■ |  |
| 大河坎公园 | 新增 | 综合公园 | 8.60 |  | ■ |
| 人民公园 | 新增 | 综合公园 | 24.20 |  | ■ |
| 一环带状公园 | 新增 | 带状公园 | 63.80 | ■ |  |
| 东、西排洪渠带状公园 | 新增 | 带状公园 | 80.00 | ■ |  |
| 明珠河带状公园 | 新增 | 带状公园 | 50.00 |  | ■ |
| 濂水河带状公园 | 新增 | 带状公园 | 60.00 | ■ |  |
| 盆景园 | 新增 | 专类公园 | 45.60 | ■ |  |
| 合计 | 新增 |  | 421.80 | 322.6 | 99.2 |

- 社区公园

| 社区公园绿地规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 性质 | 规模 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 褒城社区 | 新增 | 2.83 | 1.69 | 1.14 |
| 柳林社区 | 新增 | 22.65 | 13.51 | 9.14 |
| 周家坪社区 | 新增 | 19.82 | 11.83 | 7.99 |
| 银沟桥社区 | 新增 | 26.61 | 15.88 | 10.73 |
| 大河坎社区 | 新增 | 16.99 | 10.14 | 6.85 |
| 金华社区 | 新增 | 8.49 | 5.07 | 3.42 |
| 梁山社区 | 新增 | 16.99 | 10.14 | 6.85 |
| 旧机场社区 | 新增 | 8.49 | 5.07 | 3.42 |
| 政府社区 | 新增 | 5.66 | 3.38 | 2.28 |
| 中山街社区 | 新增 | 5.66 | 3.38 | 2.28 |
| 过街楼社区 | 新增 | 16.99 | 10.14 | 6.85 |
| 益州社区 | 新增 | 11.33 | 6.76 | 4.57 |
| 七里社区 | 新增 | 22.65 | 13.51 | 9.14 |
| 王家山社区 | 新增 | 8.49 | 5.07 | 3.42 |
| 崔家营社区 | 新增 | 6.80 | 4.06 | 2.74 |
| 东关社区 | 新增 | 16.99 | 10.14 | 6.85 |
| 西后城社区 | 新增 | 5.66 | 3.38 | 2.28 |
| 西城社区 | 新增 | 19.82 | 11.83 | 7.99 |
| 北关社区 | 新增 | 5.66 | 3.38 | 2.28 |
| 火车站社区 | 新增 | 2.83 | 1.69 | 1.14 |
| 兴源湖社区 | 新增 | 2.83 | 1.69 | 1.14 |
| 天台社区 | 新增 | 16.99 | 10.14 | 6.85 |
| 铺镇社区 | 新增 | 22.65 | 13.51 | 9.14 |
| 其他社区 | 新增 | 5.69 | 3.39 | 2.3 |
| 合计 |  | 299.57 | 178.78 | 120.79 |

- 广场绿地

| 广场绿地规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 性质 | 规模 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 火车站广场 | 新增 | 4.00 |  | 4.00 |
| 石门广场 | 新增 | 2.00 | 2.00 |  |
| 西二环桥头北广场 | 新增 | 3.00 |  | 3.00 |
| 科技广场 | 新增 | 2.00 |  | 2.00 |
| 铺镇广场 | 新增 | 2.00 | 2.00 |  |
| 西二环广场 | 新增 | 3.00 | 3.00 |  |
| 金牛广场 | 新增 | 3.00 |  | 3.00 |
| 南门广场 | 新增 | 2.00 |  | 2.00 |
| 金华广场 | 新增 | 3.00 |  | 3.00 |
| 南郑广场 | 新增 | 3.00 |  | 3.00 |
| 周家坪广场 | 新增 | 3.00 | 3.00 |  |
| 合计 |  | 30.00 | 10.00 | 20.00 |

（2）附属绿地

在新建城区全面达到附属绿地率相关指标，在老城区对绿化未达标的单位实施补缺绿化。尚有可绿化用地的单位，可自行安排增加绿量；对无可绿化用地的单位，可在背街、小巷充分利用街道两侧空间和城市建设边角地增加绿量；城市街道结合可绿化面积合理安排绿化，到规划期末，中心城区附属绿地可达到2300公顷。

（备注：一类居住用地的绿地率45％以上，二类居住用地的绿地率40％以上，三类居住用地（改造的旧居住区）绿地率35％以上，其中集中绿地占地总面积的比例不小于15％。工业企业，交通枢纽，仓储、商业中心绿地率不低于20%;产生有害气体及污染工厂的绿地率不低于30%，学校、医院、休疗养院所、机关团体、公共文化设施、部队单位的绿地率不低于35%的绿化标准。）

提供2014-2018年中心城区附属绿地提升工程明细（包括新增的和续建的，涵盖建设时间、地点、面积）

（3）防护绿地建设工程

在城市西北部的工业区和南部的工业新区与其周边的居住区之间，设置宽度不低于50米的绿化隔离带16公顷；在城市110千伏的高压架空线走廊，设置宽度不低于30米以低矮灌木及宿根花卉、草坪、地被植物为主的防护绿地15公顷；在城市220千伏以上的高压架空线走廊，设置宽度不低于50米以低矮灌木及宿根花卉、草坪、地被植物为主的防护绿地25公顷；在高速路、铁路、外环路两侧，设置防护隔离绿带约90公顷。共计完成防护绿地建设146公顷。其中规划前期完成79公顷，规划后期完成67公顷。

提供2014-2018年中心城区防护绿地提升工程明细（包括新增的和续建的，涵盖建设时间、地点、面积）

（4）生产绿地建设工程

| 城区主要生产绿地规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 性质 | 规模 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 宗营 | 新增 | 25.66 | 7.00 | 18.66 |
| 铺镇 | 新增 | 30.00 | 10.00 | 20.00 |
| 胡家营 | 新增 | 30.00 | 11.00 | 19.00 |
| 圣水 | 新增 | 20.00 | 8.00 | 12.00 |
| 武乡 | 新增 | 40.00 | 15.00 | 25.00 |

（5）绿色城市建设示范工程

以垂直屋顶绿化、生态停车场建设、拆墙透绿等新型城市绿化手段，扩大中心城区绿化面积的同时，丰富中心城区的绿化模式，进一步提升中心城区的景观特色，规划共计新增绿化面积20公顷。其中，规划前期完成7公顷，规划后期完成13公顷。

①垂直、屋顶绿化

在适宜进行垂直绿化的建筑墙体、道路防护栏、公路两侧山体、桥梁等构建物，实施垂直绿化。按照每年1000平方米的速度，规划前期中心城区新增垂直绿化面积0.2公顷，规划后期新增垂直绿化面积0.8公顷。

在符合建筑规范、满足建筑安全要求的前提下，在坡度小于15度的建筑改建屋顶绿化共计9公顷。由于屋顶绿化在汉中市乃至陕西省属刚起步阶段，所以规划前期，重点在机关、企事业单位等有条件的建筑上试行1.8公顷，规划后期改建7.2公顷。

提供2014-2018年中心城区屋顶绿化、垂直绿化工程明细（包括新增的和续建的，涵盖建设时间、地点、面积）

②生态停车场建设

规划期间，新建的所有露天停车场在尽量不减少停车数量的前提下，根据车辆的尺寸，选择冠大根深、抗性强、可粗放管理的乡土树种进行绿化。使新建停车场乔木树冠覆盖率不低于30%。规划生态停车场新增绿地面积10公顷。其中规划前期可新增5公顷，规划后期可新增5公顷。

提供2014-2018年中心城区生态停车场工程明细（新增的生态停车场，涵盖建设时间、地点、面积）

③拆墙透绿

对紧邻城市主干道的企事业单位实施“拆墙透绿”，共享绿色资源，还绿于民。规划完成拆墙透绿30处，其中前期15处，后期15处。

提供2014-2018年中心城区拆墙透绿工程明细（包括新增的和续建的，涵盖建设时间、地点、面积）

（6）城周绿化工程

按照郊区建有20公顷以上的郊野公园、生态旅游休闲场所5处以上的国家森林城市标准。规划建设宗营苗木花卉园、圣水苗木花卉园、龙岗遗址公园、凤家沟竹林养生园及生态观光农业园。

提供2014-2018年上述宗营苗木花卉园、圣水苗木花卉园等几项工程明细（涵盖建设时间、地点、面积）

二、县城区建设

| 规划指标对比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称及单位 | 现状 | 2018年 | 2023年 | 增长量 |
| 城区面积（公顷） | 7914 | 8100 | 8781 | 867.00 |
| 人口（万人） | 78.52 | 83 | 93 | 14.48 |
| 绿地面积（公顷） | 2755.37 | 3030.01 | 3405.76 | 650.39 |
| 公园绿地（公顷） | 776.93 | 938.31 | 1144.30 | 367.37 |
| 绿地率（%） | 34.82 | 37.41 | 38.79 | 3.97 |
| 绿化覆盖率（%） | 35.89 | 40 | 41.96 | 6.07 |
| 人均公园面积（平方米） | 9.89 | 11.00 | 11.63 | 1.74 |

（1）精品公园建设工程

| 县城区精品公园建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 公园名称 | 总面积 | 绿地分期 |  |
|  |  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 城固县 | 汉滨公园 | 20.3 | ■ |  |
|  | 乐城公园 | 21.2 |  | ■ |
|  | 白云广场 | 5.8 | ■ |  |
|  | 汉水生态园 | 39.8 |  | ■ |
|  | 社区公园 | 13.05 |  | ■ |
| 南郑县 | 潘营体育公园 | 2.3 | ■ |  |
|  | 阳春休闲公园 | 1.1 |  | ■ |
|  | 石梯坡公园 | 6 | ■ |  |
|  | 汉江公园 | 2.3 | ■ |  |
| 留坝县 | 大滩桥头白桦林景观区 | 3.06 | ■ |  |
|  | 厅城遗址公园 | 3.4 |  | ■ |
|  | 太平山公园 | 8.9 | ■ |  |
| 西乡县 | 樱花广场 | 8.9 | ■ |  |
|  | 站前广场 | 3.4 | ■ |  |
|  | 河滨公园 | 12.94 |  | ■ |
| 佛坪县 | 韩盘沟公园 | 1.47 | ■ |  |
|  | 社区运动公园 | 5.7 |  | ■ |
|  | 东岳殿入口广场 | 1.23 | ■ |  |
|  | 黄家湾广场 | 2.3 | ■ |  |
|  | 关山公园 | 3.9 |  | ■ |
| 勉县 | 汉江公园 | 18.61 |  | ■ |
|  | 武侯祠文化公园 | 14.6 |  | ■ |
|  | 勉西绿化广场 | 3.3 | ■ |  |
|  | 马超墓公园 | 4.9 | ■ |  |
|  | 江南公园 | 7.7 |  | ■ |
|  | 万寿塔公园 | 1.9 | ■ |  |
|  | 汉韵蜀风生态园 | 17.8 |  | ■ |
| 宁强县 | 筒车河公园 | 6.33 | ■ |  |
|  | 三角州公园 | 2.8 |  | ■ |
|  | 东山公园 | 5.7 | ■ |  |
|  | 羌州公园 | 3.2 |  | ■ |
|  | 侯家台街心花园 | 1.7 | ■ |  |
| 镇巴县 | 纪念塔公园 | 2.1 | ■ |  |
|  | 生态农业观光园 | 9.2 | ■ |  |
|  | 锦源公园 | 1.7 |  | ■ |
|  | 奇石公园 | 4.9 |  | ■ |
|  | 泾洋河公园 | 4.1 | ■ |  |
| 洋县 | 傥河公园 | 4 |  | ■ |
|  | 磨子桥公园 | 18.2 |  | ■ |
|  | 洋州朱鹮公园 | 12.9 |  | ■ |
|  | 天宁寺公园 | 21.2 | ■ |  |
|  | 汉江公园 | 15.9 |  | ■ |
|  | 牛头山公园 | 17.36 | ■ |  |
| 略阳县 | 南山城市公园 | 0.33 | ■ |  |
|  | 象山公园 | 0.89 |  | ■ |
| 合计 |  | 368.37 | 161.38 | 206.99 |

提供2014-2018年上述公园建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积）

（2）防护绿地建设工程

| 县城区防护绿地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 绿地分期 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 城固县 | 30.57 | 11.46 | 19.11 |
| 南郑县 | 15.1 | 5.66 | 9.44 |
| 留坝县 | 16.3 | 6.11 | 10.19 |
| 西乡县 | 10.25 | 3.84 | 6.41 |
| 佛坪县 | 18.32 | 6.87 | 11.45 |
| 勉县 | 6.17 | 2.31 | 3.86 |
| 宁强县 | 20 | 7.50 | 12.50 |
| 镇巴县 | 18.6 | 6.98 | 11.63 |
| 洋县 | 31.19 | 11.70 | 19.49 |
| 略阳县 | 28.86 | 10.82 | 18.04 |
| 合计 | 195.36 | 73.26 | 122.1 |

提供2014-2018年上述防护绿地建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积）

（3）绿色文明示范庭院工程

| 县城区绿色文明示范庭院工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿地分期 |  | 2014-2018年 |  | 2019-2023年 |  |
|  | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 |
| 城固县 | 20.00 | 13.33 | 10.00 | 6.67 | 10.00 | 6.67 |
| 南郑县 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.33 |
| 留坝县 | 5.00 | 3.70 | 2.50 | 1.85 | 2.50 | 1.85 |
| 西乡县 | 5.00 | 2.10 | 2.50 | 1.05 | 2.50 | 1.05 |
| 佛坪县 | 5.00 | 4.20 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.10 |
| 勉县 | 15.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | 7.50 | 5.00 |
| 宁强县 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.33 |
| 镇巴县 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| 洋县 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| 略阳县 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
| 合计 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 |

提供2014-2018年上述工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积）

（4）拆墙透绿工程

| 县城区拆墙透绿工程规划表 （单位：处） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 绿地分期 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 城固县 | 5 | 2 | 3 |
| 南郑县 | 4 | 2 | 2 |
| 留坝县 | 5 | 2 | 3 |
| 佛坪县 | 4 | 2 | 2 |
| 勉县 | 6 | 2 | 4 |
| 宁强县 | 6 | 2 | 4 |
| 镇巴县 | 4 | 2 | 2 |
| 洋县 | 7 | 3 | 4 |
| 略阳县 | 5 | 2 | 3 |
| 合计 | 46 | 19 | 27 |

提供2014-2018年上述拆墙透绿工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积）

（5）生产绿地建设工程

| 生产绿地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 绿地分期 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 城固县 | 2.16 | 0.81 | 1.35 |
| 南郑县 | 3.11 | 1.17 | 1.94 |
| 留坝县 | 2.59 | 0.97 | 1.62 |
| 西乡县 | 2.37 | 0.89 | 1.48 |
| 佛坪县 | 2.21 | 0.83 | 1.38 |
| 勉县 | 1.68 | 0.63 | 1.05 |
| 宁强县 | 2.85 | 1.07 | 1.78 |
| 镇巴县 | 3.30 | 1.24 | 2.06 |
| 洋县 | 2.95 | 1.11 | 1.84 |
| 略阳县 | 3.44 | 1.29 | 2.15 |
| 合计 | 26.66 | 10.00 | 16.66 |

提供2014-2018年上述生产绿地建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积）

三、村镇绿化

| “百镇千村”建设规划表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 百镇 | 千村（个） |
| 汉台区 | 铺镇，河东店，宗营，汉王，武乡，老君 | 90 |
| 南郑县 | 新集，高台，黎坪，两河，黄官，青树，阳春，梁山，协税，圣水，胡家营，牟家坝，法镇，湘水，红庙 | 130 |
| 城固县 | 五堵，柳林，沙河营，桔园，原公，龙头，崔家山，二里，上元观，小河、天明，三合，董家营 | 130 |
| 勉县 | 武侯，老道寺，新街子，茶店，褒城，周家山，同沟寺，阜川，温泉，元墩，新铺 | 120 |
| 洋县 | 洋州镇，龙亭，槐树关，金水，磨子桥，谢村，溢水，华阳，黄安，戚氏，四郎，马畅，白石 | 120 |
| 西乡县 | 堰口，沙河，罗镇，茶镇，白勉峡，白龙塘，柳树，杨河，峡口，骆家坝，桑园 | 100 |
| 镇巴县 | 小洋镇，杨家河，渔渡，兴隆，观音，巴庙，长岭，三元，简地 | 80 |
| 宁强县 | 大安，阳平关，青木川，燕子砭，高寨子，广坪，舒家坝，铁锁关，代家坝 | 80 |
| 略阳县 | 金家河，郭镇，接官亭，五龙洞，白水江，何家岩，横现河 | 80 |
| 留坝县 | 马道，江口，武关驿，留侯，青桥驿 | 40 |
| 佛坪县 | 长角坝，大河坝，陈家坝，西岔河 | 30 |
| 合计（个） | 103 | 100 |

提供2014-2018年上述村镇绿化建设情况明细（涵盖村镇名称、建设时间、地点、面积等）

（1）“百镇千村”庭院绿化工程

| 百镇千村庭院绿化工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 16 | 6 | 10 |
| 城固县 | 27 | 10 | 17 |
| 南郑县 | 15 | 6 | 9 |
| 留坝县 | 16 | 6 | 10 |
| 西乡县 | 27 | 10 | 17 |
| 佛坪县 | 27 | 10 | 17 |
| 勉县 | 31 | 12 | 19 |
| 宁强县 | 27 | 10 | 17 |
| 镇巴县 | 15 | 6 | 9 |
| 洋县 | 15 | 6 | 9 |
| 略阳县 | 14 | 5 | 9 |
| 合计 | 230 | 87 | 143 |

提供2014-2018年上述村镇庭院绿化建设情况明细（涵盖村镇名称、建设数量、时间、地点、面积等）

（2）“百镇千村”村镇绿化工程

| 百镇千村村庄绿化规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 38 | 14 | 24 |
| 城固县 | 45 | 17 | 28 |
| 南郑县 | 33 | 12 | 21 |
| 留坝县 | 44 | 16 | 28 |
| 西乡县 | 44 | 16 | 28 |
| 佛坪县 | 38 | 14 | 24 |
| 勉县 | 46 | 17 | 29 |
| 宁强县 | 45 | 17 | 28 |
| 镇巴县 | 38 | 14 | 24 |
| 洋县 | 45 | 17 | 28 |
| 略阳县 | 34 | 13 | 21 |
| 合计 | 450 | 167 | 283 |

提供2014-2018年上述村镇绿化建设情况明细（涵盖村镇名称、建设数量、时间、地点、面积等）

（3）“百镇千村”路渠绿化工程

| 百镇千村路渠绿化规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 28 | 10 | 18 |
| 城固县 | 35 | 13 | 22 |
| 南郑县 | 27 | 10 | 17 |
| 留坝县 | 27 | 10 | 17 |
| 西乡县 | 24 | 9 | 15 |
| 佛坪县 | 23 | 9 | 14 |
| 勉县 | 41 | 15 | 26 |
| 宁强县 | 35 | 13 | 22 |
| 镇巴县 | 28 | 10 | 18 |
| 洋县 | 28 | 10 | 18 |
| 略阳县 | 24 | 9 | 15 |
| 合计 | 320 | 118 | 202 |

提供2014-2018年上述村镇路渠绿化建设情况明细（涵盖村镇名称、建设数量、时间、地点、面积等）

四、河流水系绿化

（1）百公里汉江景观长廊建设工程

| 百公里汉江景观长廊建设工程规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化长度（公里） | 绿化面积（公顷） | 分期建设（公顷） |  |
|  |  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 14 | 70 | 20 | 50 |
| 城固县 | 16 | 80 | 30 | 50 |
| 南郑县 | 14 | 70 | 20 | 50 |
| 勉县 | 30 | 150 | 50 | 100 |
| 洋县 | 26 | 130 | 40 | 90 |
| 合计 | 100 | 500 | 160 | 340 |

提供2014-2018年上述汉江景观长廊建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（2）褒河生态文化景观带建设工程

| 褒河生态文化景观带建设工程规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化长度（公里） | 绿化面积（公顷） | 分期建设（公顷） |  |
|  |  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 23 | 26 | 10 | 16 |
| 留坝县 | 29 | 58 | 22 | 36 |
| 勉县 | 17 | 20 | 5 | 15 |
| 合计 | 69 | 104 | 37 | 67 |

提供2014-2018年上述褒河生态文化景观带建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（3）秦巴生态廊道建设工程

| 秦巴生态廊道建设工程规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化长度（公里） | 绿化面积（公顷） | 分期建设（公顷） |  |
|  |  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 宁强县 | 43 | 603 | 226 | 377 |
| 略阳县 | 64 | 897 | 336 | 561 |
| 合计 | 107 | 1500 | 562 | 938 |

提供2014-2018年上述秦巴生态廊道建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（4）其他重要水系绿化工程

| 其他重要水系绿化工程规划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 水系名称 | 绿化长度（公里） | 绿化面积（公顷） | 分期建设（公顷） |  |
|  |  |  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 城固 | 湑水河 | 22 | 34 | 13 | 21 |
| 南郑 | 濂水河 | 50 | 77 | 29 | 48 |
|  | 冷水河 | 36 | 55 | 20 | 35 |
| 西乡 | 牧马河 | 70 | 107 | 40 | 67 |
|  | 泾阳河 | 29 | 44 | 16 | 28 |
| 洋县 | 湑水河 | 12 | 19 | 7 | 12 |
| 勉县 | 沮水河 | 12 | 17 | 6 | 11 |
|  | 玉带河 | 14 | 23 | 9 | 14 |
| 宁强 | 玉带河 | 42 | 64 | 24 | 40 |
| 镇巴 | 泾阳河 | 39 | 60 | 23 | 37 |
| 合计 |  | 326 | 500 | 187 | 313 |

提供2014-2018年上述重要水系绿化建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（5）重要水源地绿化工程

| 重要水源地绿化工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化面积 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 14 | 5 | 9 |
| 城固县 | 10 | 4 | 6 |
| 南郑县 | 7 | 3 | 4 |
| 留坝县 | 8 | 3 | 5 |
| 西乡县 | 10 | 4 | 6 |
| 佛坪县 | 3 | 1 | 2 |
| 勉县 | 8 | 3 | 5 |
| 宁强县 | 9 | 3 | 6 |
| 镇巴县 | 10 | 4 | 6 |
| 洋县 | 10 | 4 | 6 |
| 略阳县 | 11 | 4 | 7 |
| 合计 | 100 | 38 | 62 |

提供2014-2018年上述重要水源地绿化建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

五、道路绿化

（1）高速路景观提升工程

| 高速路景观提升工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化面积 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 11 | 4 | 7 |
| 城固县 | 4 | 2 | 2 |
| 南郑县 | 18 | 7 | 11 |
| 留坝县 | 24 | 9 | 15 |
| 西乡县 | 6 | 2 | 4 |
| 佛坪县 | 2 | 1 | 1 |
| 勉县 | 6 | 2 | 4 |
| 宁强县 | 4 | 2 | 2 |
| 镇巴县 | —— | —— | —— |
| 洋县 | 10 | 4 | 6 |
| 略阳县 | 15 | 6 | 9 |
| 合计 | 100 | 39 | 61 |

提供2014-2018年上述高速路景观绿化建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（2）国省干道绿化修复提升工程

| 国省干道绿化修复提升工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化面积 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 20 | 8 | 12 |
| 城固县 | 14 | 5 | 9 |
| 南郑县 | 24 | 9 | 15 |
| 留坝县 | 36 | 13 | 23 |
| 西乡县 | 24 | 9 | 15 |
| 佛坪县 | 17 | 6 | 11 |
| 勉县 | 34 | 13 | 21 |
| 宁强县 | 40 | 15 | 25 |
| 镇巴县 | 31 | 12 | 19 |
| 洋县 | 44 | 17 | 27 |
| 略阳县 | 16 | 6 | 10 |
| 合计 | 300 | 113 | 187 |

提供2014-2018年上述国省干道绿化修复提升工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（3）县乡公路绿化工程

| 县乡公路绿化提升工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 绿化面积 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 41 | 16 | 25 |
| 城固县 | 35 | 13 | 22 |
| 南郑县 | 31 | 12 | 19 |
| 留坝县 | 32 | 12 | 20 |
| 西乡县 | 36 | 13 | 23 |
| 佛坪县 | 26 | 10 | 16 |
| 勉县 | 28 | 10 | 18 |
| 宁强县 | 32 | 12 | 20 |
| 镇巴县 | 36 | 13 | 23 |
| 洋县 | 35 | 13 | 22 |
| 略阳县 | 32 | 12 | 20 |
| 合计 | 364 | 136 | 228 |

提供2014-2018年上述县乡公路绿化提升工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（4）重要路网节点景观工程

在天汉大道北段与G108交汇点、西汉高速路出口处及紫柏山、天台山、黎坪、五龙洞四个国家级森林公园和长青自然保护区、佛坪自然保护区等主要旅游景区的接待中心和主要交通干线交汇点，根据不同的地理地貌、历史文化打造富有文化内涵的道路节点、城市出入口景观。规划各县区要完成不少于5处，绿化面积在0.2公顷以上的节点绿化。到期末增加绿地面积11公顷。其中前期3.3公顷，后期7.7公顷。

提供2014-2018年上述重要路网节点景观工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（5）高速公路、高铁架空线立体绿化工程

规划在西成高铁、阳安铁路复线、宝巴高速、西汉高速、十天高速及城市段高架桥体上，运用攀援植物、箱体植物绿化美化高架柱梁，增加立体绿色景观。

提供2014-2018年上述高速公路、高铁架空线立体绿化工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

六、营造林建设

（1）秦岭南麓森林提质工程

| 秦岭南麓森林提质工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 |  |  | 2014-2018年 |  |  | 2019-2023年 |  |  |
|  | 造林 | 封育 | 抚育 | 造林 | 封育 | 抚育 | 造林 | 封育 | 抚育 |
| 汉台区 | —— | 865 | 1154 | —— | 324 | 433 | —— | 541 | 721 |
| 城固县 | 1632 | 1731 | 2308 | 612 | 649 | 865 | 1020 | 1082 | 1443 |
| 南郑县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 留坝县 | 1679 | 5500 | 10670 | 630 | 2062 | 4001 | 1049 | 3438 | 6669 |
| 西乡县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 佛坪县 | 2140 | 2163 | 2885 | 802 | 811 | 1082 | 1338 | 1352 | 1803 |
| 勉县 | 1504 | 3440 | 5733 | 564 | 1290 | 2150 | 940 | 2150 | 3583 |
| 宁强县 | 2808 | 1154 | 1538 | 1053 | 433 | 577 | 1755 | 721 | 961 |
| 镇巴县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 洋县 | 3971 | 2885 | 3846 | 1489 | 1082 | 1442 | 2482 | 1803 | 2404 |
| 略阳县 | 3971 | 3606 | 4808 | 1489 | 1352 | 1803 | 2482 | 2254 | 3005 |
| 合计 | 17705 | 21344 | 32942 | 6639 | 8003 | 12353 | 11066 | 13341 | 20589 |

提供2014-2018年上述秦岭南麓森林提质工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（2）巴山北麓森林提质工程

| 巴山北麓森林提质工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 |  |  | 2014-2018年 |  |  | 2019-2023年 |  |  |
|  | 造林 | 封育 | 抚育 | 造林 | 封育 | 抚育 | 造林 | 封育 | 抚育 |
| 汉台区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 城固县 | 1418 | 1019 | 1359 | 532 | 382 | 510 | 886 | 637 | 849 |
| 南郑县 | 3766 | 2707 | 3610 | 1412 | 1015 | 1354 | 2354 | 1692 | 2256 |
| 留坝县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 西乡县 | 2272 | 1633 | 2178 | 852 | 612 | 817 | 1420 | 1021 | 1361 |
| 佛坪县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 勉县 | 1696 | 8550 | 7600 | 636 | 3206 | 2850 | 1060 | 5344 | 4750 |
| 宁强县 | 5434 | 3906 | 5208 | 2038 | 1465 | 1953 | 3396 | 2441 | 3255 |
| 镇巴县 | 5296 | 3807 | 5076 | 1986 | 1428 | 1904 | 3310 | 2379 | 3173 |
| 洋县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 略阳县 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合计 | 19882 | 21622 | 25031 | 7456 | 8108 | 9387 | 12426 | 13514 | 15644 |

提供2014-2018年上述巴山北麓森林提质工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（3）矿区植被恢复工程

在汉中市矿产资源较为丰富的西部县区，对已消除安全隐患的矿区荒山荒坡选择抗性强、生长速度快的树种（如：刺槐、杨树等）进行植被恢复，规划矿区植被恢复共计100公顷，其中前期实施40公顷，后期实施60公顷。

提供2014-2018年上述矿区植被恢复工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（4）农田林网建设工程

规划在汉中市平川农耕地区，大力推行农田林网建设，广泛宣传农田防护林在增加收入和改善生态环境、抵御自然灾害、改善农业生产条件等方面的作用和意义；落实 “林随地走，谁栽谁有”的政策，及时为农民办理林地经营权和林木所有权证，调动农民建设农田林网的积极性；县林业局要积极与上级部门对接联系，争取“三北五期”工程等林业项目，确保资金需求，同时把好苗木质量关。规划实施农田林网建设300公顷，其中前期实施100公顷，后期实施200公顷。

提供2014-2018年上述农田林网建设工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

七、湿地恢复与保护

（1）重要自然湿地恢复、保护工程

| 重要自然湿地恢复、保护工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 保护面积 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 1000 | 400 | 600 |
| 城固县 | 2800 | 1050 | 1750 |
| 南郑县 | 3500 | 1312 | 2188 |
| 留坝县 | 3150 | 1150 | 2000 |
| 西乡县 | 3800 | 1425 | 2375 |
| 佛坪县 | 3100 | 1100 | 2000 |
| 勉县 | 4700 | 1762 | 2938 |
| 宁强县 | 5400 | 2025 | 3375 |
| 镇巴县 | 4200 | 1575 | 2625 |
| 洋县 | 5000 | 1875 | 3125 |
| 略阳县 | 2620 | 970 | 1650 |
| 合计 | 39270 | 14644 | 24626 |

提供2014-2018年上述重要自然湿地恢复、保护工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

（2）重要库区湿地植被恢复工程

| 重要库区湿地植被恢复工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 水库名称 | 恢复面积 | 分期建设 |  |
|  |  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 西沟水库 | 10 | 3 | 7 |
|  | 邢家坝水库 | 10 | 3 | 7 |
|  | 渔塘沟水库 | 10 | 3 | 7 |
|  | 许家岭水库 | 10 | 2 | 8 |
| 城固县 | 千山水库 | 20 | 8 | 12 |
|  | 南沙河水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 大湾沟水库 | 20 | 8 | 12 |
|  | 堰沟河水库 | 10 | 4 | 6 |
| 南郑县 | 强家湾水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 红寺坝水库 | 12 | 5 | 7 |
|  | 凤凰山水库 | 20 | 8 | 12 |
|  | 钟宝寨水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 华山沟水库 | 16 | 6 | 10 |
| 留坝县 | 褒河水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 石峡子水库 | 12 | 5 | 7 |
|  | 石门水库留坝库区 | 20 | 8 | 12 |
| 西乡县 | 石泉库区 | 20 | 8 | 12 |
| 佛坪县 | 黄家湾水库 | 12 | 5 | 7 |
|  | 三河口水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 殷家坪水库 | 20 | 8 | 12 |
|  | 沙坪水库 | 14 | 5 | 9 |
| 勉县 | 张家湾水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 小河垭水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 后沟水库 | 20 | 8 | 12 |
|  | 陶家岭水库 | 14 | 5 | 9 |
| 宁强县 | 白龙湖水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 二郎坝水库 | 12 | 5 | 7 |
|  | 刘家沟水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 青西水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 青东水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 小堰沟水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 灯草沟水库 | 10 | 4 | 6 |
| 镇巴县 | 赤南水库 | 10 | 4 | 6 |
| 洋县 | 沙河水库 | 12 | 5 | 7 |
|  | 都家沟水库 | 15 | 6 | 9 |
|  | 苎溪河水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 傥河水库 | 10 | 4 | 6 |
|  | 龙王滩水库 | 12 | 5 | 7 |
| 合计 |  | 511 | 199 | 312 |

提供2014-2018年上述重要库区湿地植被恢复工程建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积等）

森林城市生态产业体系建设

一、特色经济林

（1）百万亩精品茶园建设工程

| 精品茶园建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | —— | —— | —— |
| 城固县 | 1175 | 448 | 727 |
| 南郑县 | 2071 | 784 | 1287 |
| 留坝县 | —— | —— | —— |
| 西乡县 | 4254 | 1848 | 2406 |
| 佛坪县 | —— | —— | —— |
| 勉县 | 2239 | 896 | 1343 |
| 宁强县 | 2239 | 896 | 1343 |
| 镇巴县 | 3500 | 1500 | 2000 |
| 洋县 | 224 | 56 | 168 |
| 略阳县 | 392 | 112 | 280 |
| 合计 | 16094 | 6540 | 9554 |

提供2014-2018年上述精品茶园建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（2）无公害水果基地建设工程

| 无公害水果基地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 600 | 225 | 375 |
| 城固县 | 1600 | 600 | 1000 |
| 南郑县 | 1000 | 375 | 625 |
| 留坝县 | 800 | 300 | 500 |
| 西乡县 | 700 | 262 | 438 |
| 佛坪县 | 200 | 75 | 125 |
| 勉县 | 1307 | 490 | 817 |
| 宁强县 | 1100 | 413 | 687 |
| 镇巴县 | 700 | 262 | 438 |
| 洋县 | 800 | 300 | 500 |
| 略阳县 | 600 | 225 | 375 |
| 合计 | 9407 | 3527 | 5880 |

提供2014-2018年上述无公害水果基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（3）百万亩优质干杂果基地建设工程

| 优质干杂果基地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | —— | —— | —— |
| 城固县 | 800 | 300 | 500 |
| 南郑县 | 2266 | 850 | 1416 |
| 留坝县 | —— | —— | —— |
| 西乡县 | 1266 | 475 | 791 |
| 佛坪县 | 1455 | 546 | 909 |
| 勉县 | 3966 | 1487 | 2479 |
| 宁强县 | 894 | 335 | 559 |
| 镇巴县 | 1021 | 383 | 638 |
| 洋县 | 1266 | 475 | 791 |
| 略阳县 | 766 | 287 | 479 |
| 合计 | 13700 | 5138 | 8562 |

提供2014-2018年上述优质干杂果基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

二、速生及珍贵用材林建设

（1）速生丰产用材林基地建设工程

| 速生丰产用材林基地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | —— | —— | —— |
| 城固县 | 3186 | 1195 | 1991 |
| 南郑县 | 1192 | 447 | 745 |
| 留坝县 | —— | —— | —— |
| 西乡县 | —— | —— | —— |
| 佛坪县 | —— | —— | —— |
| 勉县 | 1461 | 548 | 913 |
| 宁强县 | —— | —— | —— |
| 镇巴县 | 923 | 346 | 577 |
| 洋县 | 936 | 351 | 585 |
| 略阳县 | —— | —— | —— |
| 合计 | 7698 | 2887 | 4811 |

提供2014-2018年上述速生丰产用材林基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（2）百万亩秦巴山地国家珍贵用材林战略储备基地建设工程

| 百万亩秦巴山地国家珍贵用材林战略储备基地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 |  | 2014-2018年 |  | 2019-2023年 |  |
|  | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 |
| 汉台区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 城固县 | 1000 | 6000 | 375 | 2250 | 625 | 3750 |
| 南郑县 | 667 | 2000 | 250 | 750 | 417 | 1250 |
| 留坝县 | 1000 | 9000 | 375 | 3375 | 625 | 5625 |
| 西乡县 |  | 5000 | —— | 1875 | —— | 3125 |
| 佛坪县 | 2000 | 8000 | 750 | 3000 | 1250 | 5000 |
| 勉县 | —— | 5000 | —— | 1875 | —— | 3125 |
| 宁强县 | —— | 10000 | —— | 3750 | —— | 6250 |
| 镇巴县 | 667 | 10000 | 250 | 3750 | 417 | 6250 |
| 洋县 | 667 | —— | 250 | —— | 417 | —— |
| 略阳县 | 667 | 5000 | 250 | 1875 | 417 | 3125 |
| 合计 | 6668 | 60000 | 2500 | 22500 | 4168 | 37500 |

提供2014-2018年上述百万亩秦巴山地国家珍贵用材林战略储备基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

三、木本药材

（1）木本药材良种繁育基地建设工程

按GAP要求，在南郑、城固建立面积为20公顷的种苗繁育基地(包括菌种培育)，建立完善的良种繁育服务体系，大力发展市场前景好、经济效益高的名优地道药材，积极采用基因工程、细胞工程等高新技术，加强名优地道药材品种的选育与改良，特别是加强对无公害中药材品种的培育，通过对育种方法、施肥、浇水、病虫害防治、苗种复壮等方面的研究，培育出优良品种。在育种基地或生产基地，实施示范品种的小规模栽培，严格按照GAP要求，实行规范化、科技化、标准化种植，积累经验，逐步推广普及。

提供2014-2018年上述木本药材良种繁育基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（2）重点品种栽植基地建设工程

以GAP为标准，抓重点品种的基地建设。紧紧抓住地道药材如茯苓、天麻、灵芝等重点品种生产历史久远、质量优良、产量较大、知名度高、市场畅销等优势，通过“区域化布局、科学化管理、规范化生产、集约化经营、社会化服务”，采取以规模种植为主，分散种植为辅，建立中药材生产基地。规划在略阳县发展杜仲药材生产基地3000公顷，以现有的杜仲基地为龙头，年产杜仲药用材料10000吨；在城固、留坝县建立厚朴基地2000公顷，到2023年产量分别达到10万吨、5万吨；在洋县、略阳、宁强建立银杏和七叶树生产基地4000公顷，以当地制药公司为龙头，到2023年，产量20万吨。

提供2014-2018年上述重点品种栽植基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（3）“汉中药材”品牌系列产品工程

规划以“汉药”系列品牌的创建为核心，积极鼓励、大力支持，采取注册商标，申报中药材、中药饮片批准文号，申报中成药保护品种和GAP认证等方式，重点打造汉中的名优、地道药材，如：略阳杜仲、天麻、猪苓，以及佛坪山茱萸系列产品，形成汉药系列品牌，提高汉药的知名度，抢占市场制高点，提高产品的市场竞争力。

提供2014-2018年上述“汉中药材”品牌系列产品工程建设情况明细（涵盖申报品种、申报时间、认证品牌等）

四、苗木花卉

（1）万亩苗木花卉产业基地建设工程

| 万亩苗木花卉产业基地建设工程规划表 （单位：公顷） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汇总 | 分期建设 |  |
|  |  | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉台区 | 666.67 | 250 | 416.67 |
| 城固县 | 666.67 | 250 | 416.67 |
| 南郑县 | 666.67 | 250 | 416.67 |
| 留坝县 | —— | —— | —— |
| 西乡县 | 333.33 | 100 | 233.33 |
| 佛坪县 | —— | —— | —— |
| 勉县 | 666.67 | 250 | 416.67 |
| 宁强县 | —— | —— | —— |
| 镇巴县 | —— | —— | —— |
| 洋县 | 333.33 | 125 | 208.33 |
| 略阳县 | —— | —— | —— |
| 合计 | 3334 | 1225 | 2109 |

提供2014-2018年上述万亩苗木花卉产业基地建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（2）汉中苗木花卉交易中心

在宗营镇西汉高速东出口附近，建设苗木花卉交易中心1处，占地面积10公顷。

提供2014-2018年上述汉中苗木花卉交易中心建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（3）汉韵蜀风生态园

在勉县黄泥岗，发展集娱乐、休闲、观光、花卉苗木培育于一体的百公顷汉韵蜀风生态园。

提供2014-2018年上述汉韵蜀风生态园建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（4）汉中苗木花卉品牌战略工程

要做大做强市域内主栽品种，扩大花木类品种，重点发展有地方特色、科技含量高的中高档观赏苗木，选择发展株形优美、生长快，南引北扩适应性强、地域特色鲜明的乡土树种、季相变化多样的植物；开发适应西部耐旱、耐寒、耐瘠薄等自然环境的观赏苗木品种。提高产业市场竞争力，强化品牌意识，丰富品牌产品。规划利用红豆杉、桂花、汉莲、樱花、茶花等优质花木，打造汉中苗木花卉品牌。做大现有的产业规模，使之成为在全国范围内有一定影响力的品牌。

提供2014-2018年上述汉中苗木花卉品牌战略工程建设情况明细（涵盖品牌建设数量、名称、情况说明等）

五、林下种植养殖

（1）林下药材种植示范区建设工程

规划在略阳、镇巴、留坝、佛坪，充分利用郁闭度在0.2以上的有林地，分区域发展西洋参、猪苓、天麻、党参、柴胡等耐阴药材植物为主的林药示范区，共计规划面积种植20000公顷。其中前期规划7500公顷，后期规划12500公顷。

提供2014-2018年上述林下药材种植示范区建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（2）林下食用菌培植示范建设工程

规划在镇巴、留坝、略阳等地区，发展香菇、木耳、灵芝等食用菌培植示范区20000公顷。其中规划前期完成7500公顷，后期规划完成12500公顷。

提供2014-2018年上述林下食用菌培植示范建设工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（3）林下特种养殖示范工程建设

规划在留坝、略阳、宁强、镇巴、南郑、勉县等地区，选择市场前景好、技术易掌握的养殖品种（如：大鲵、林麝、野猪、黑熊、山鸡、孔雀等），实行放养与舍饲相结合的养殖模式，建设林特示范点3000公顷。其中前期规划1000公顷，后期规划2000公顷。

提供2014-2018年上述林下特种养殖示范工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

（4）中蜂养殖示范工程建设

规划在南郑、洋县、佛坪、留坝等山区县充分发挥林区植物种类多，花源丰富的资源优势，引导农户在交通便利地区，建设中蜂养殖示范点50个，规划期内实现中蜂养殖50000箱。年产值达2亿元。其中前期规划20000箱，后期规划30000箱。

提供2014-2018年上述中蜂养殖示范工程建设情况明细（涵盖名称、建设时间、地点、面积等）

六、林产品加工

以发展林产品加工产业集群，将园区建设与城市的发展、与周边地区的改造结合起来；积极引进木本油料生产、中药材精深加工、森林食品、饮料生产、家具生产等企业，提高产品的科技含量和附加值。利用各种资源优势及扶持政策吸引更多的企业和个人来到汉中生产经营，提高汉中林产品加工产业的知名度，加快推进汉中林产品加工产业集群化发展。

提供2014-2018年上述林产品加工建设情况明细（涵盖加工企业引进数量、名称以及情况说明等）

森林城市生态文化体系建设

一、森林文化载体建设

（1）森林公园建设工程

| 森林公园建设规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 建设类型 | 所在县区 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 五龙洞国家森林公园 | 4A景区 | 略阳县 | ■ |  |
| 天台国家森林公园 | 3A景区 | 汉台区 |  | ■ |
| 黎坪国家森林公园 | 3A景区 | 南郑县 |  | ■ |
| 紫柏山国家森林公园 | 5A景区 | 留坝县 | ■ |  |
| 褒河森林公园 | 3A景区 | 汉台区 | ■ |  |
| 汉水源省级森林公园 | 国家级森林公园 | 宁强县 | ■ |  |
| 勉县云雾山森林公园 | 省级森林公园 | 勉 县 |  | ■ |
| 南郑县龙头山森林公园 | 省级森林公园 | 南郑县 | ■ |  |

提供2014-2018年上述森林公园建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积、情况说明等）

（2）湿地保护区、湿地公园建设工程

| 湿地保护区及保护小区建设规划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 湿地名称 | 建设类型 | 所在县区 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 1 | 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区 | 加强管护 | 洋县 | ■ |  |
| 2 | 陕西汉江湿地省级自然保护区 | 升级 | 汉台区 | ■ |  |
| 3 | 嘉陵江省级自然保护区 | 新建 | 略阳 |  | ■ |
| 4 | 牧马河湿地自然保护区 | 新建 | 西乡 |  | ■ |
| 5 | 毛坝河湿地保护小区 | 加强管护 | 宁强县 | ■ |  |
| 6 | 安乐河湿地保护小区 | 加强管护 | 宁强县 |  | ■ |
| 7 | 漾家河湿地保护小区 | 加强管护 | 勉县 | ■ |  |
| 8 | 廻龙滩湿地保护小区 | 加强管护 | 留坝县 | ■ |  |
| 9 | 褒河湿地保护小区 | 加强管护 | 汉台区 |  | ■ |
| 10 | 石门水库湿地保护小区 | 加强管护 | 汉台区 | ■ |  |
| 11 | 濂水河湿地保护小区 | 加强管护 | 南郑县 |  | ■ |
| 12 | 湑水河湿地保护小区 | 新建 | 城固 | ■ |  |
| 13 | 澢水河湿地保护小区 | 新建 | 洋县 |  | ■ |
| 14 | 金水河湿地保护小区 | 新建 | 洋县 | ■ |  |
| 15 | 椒溪河湿地保护小区 | 新建 | 佛坪 |  | ■ |
| 16 | 子午河湿地保护小区 | 新建 | 佛坪 | ■ |  |
| 17 | 任河湿地保护小区 | 新建 | 镇巴 |  | ■ |
| 18 | 泾洋河湿地保护小区 | 新建 | 镇巴 | ■ |  |
| 19 | 黎坪高山湿地保护小区 | 新建 | 南郑县 | ■ |  |
| 20 | 沮水河湿地保护小区 | 新建 | 勉县 |  | ■ |
| 21 | 二岭沟湿地保护小区 | 新建 | 留坝县 | ■ |  |
| 22 | 黑河湿地保护小区 | 新建 | 略阳 |  | ■ |

提供2014-2018年上述湿地保护区及保护小区建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积、情况说明等）

| 湿地公园建设规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地名称 | 建设类型 | 所在县区 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 汉水源国家级湿地公园 | 加强管护 | 宁强县 |  | ■ |
| 嘉陵江国家级湿地公园 | 新建 | 宁强县 |  | ■ |
| 牧马河湿地公园 | 新建 | 西乡县 | ■ |  |
| 褒河湿地公园 | 新建 | 汉台区 |  | ■ |
| 濂水河湿地公园 | 新建 | 南郑县 |  | ■ |

提供2014-2018年上述湿地公园建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积、情况说明等）

（3）生物多样性保护能力建设工程

①自然保护区建设工程

| 野生动植物保护区建设规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地名称 | 建设类型 | 所在县区 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 陕西长青国家级自然保护区 | 提升 | 洋 县 | ■ |  |
| 陕西佛坪大熊猫国家级自然保护区 | 提升 | 佛坪县 |  | ■ |
| 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区 | 提升 | 洋 县 |  | ■ |
| 陕西青木川国家级自然保护区 | 提升 | 宁强县 | ■ |  |
| 陕西桑园国家级自然保护区 | 提升 | 留坝县 | ■ |  |
| 陕西米仓山国家级自然保护区 | 提升 | 西乡县 | ■ |  |
| 陕西略阳大鲵国家级自然保护区 | 提升 | 略阳县 |  | ■ |
| 陕西摩天岭自然保护区 | 提升 | 留坝县 | ■ |  |
| 陕西宝峰山自然保护区 | 提升 | 略阳县 |  | ■ |
| 陕西观音山自然保护区 | 升级 | 佛坪县 |  | ■ |
| 陕西佛坪娘娘山自然保护区 | 新建 | 佛坪县 | ■ |  |
| 陕西城固盘龙大熊猫自然保护区 | 新建 | 城固县 |  | ■ |

提供2014-2018年上述野生动植物保护区建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积、情况说明等）

②生物多样性本底认知

到2018年，完成生物多样性保护优先区域的本地调查与评估，使90%的国家重点保护物种和典型生态系统类型得到保护，使80%以上的就地保护能力不足和野外现存种群量极小的受威胁物种得到有效保护。到2023年，初步建立生物多样性检测、评估与预警体系、生物物种资源管理制度以及生物遗传资源获取与惠益共享制度；主要保护对象得到有效保护。

规划期间具体完成全市生物多样性本底调查与评估工作；完成汉中市生物多样性保护规划；建立生物多样性监测、评估与预警体系；完成大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛等濒危及特殊生态意义的动植物系列宣传片与宣传图册的制作推介等。

提供2014-2018年上述生物多样性本底认知建设情况明细（涵盖已完成的保护区调查评估报告、情况说明等）

二、生态文化教育基地建设

- 生态文化宣教基地建设工程

规划依托汉中市森林公园、湿地公园、野生动植物保护区，在其中选择一批典型性、代表性且交通便利的生态文化园，不断丰富汉中本土生态状况与生态文化建设的成果等展示内容，广泛开展全社会展示教育活动，同时组织机关单位、中小学校、大专院校等，定期开展生态文化讲堂，弘扬生态文化。

提供2014-2018年依托大型森林公园、湿地公园、野生动植物保护区开展生态文化宣教活动的简介，机关单位，学校的已有，不需要了。

（2）生态文化科普馆

——汉中自然博物馆

规划在武乡镇与天台山之间，建立一处汉中自然博物馆，以展示汉中独特的自然风貌与野生动植物资源为主题，通过动植物标本展示、多媒体影视展示，使之成为秦巴地区展示种类最丰富的趣味科普展馆。

——汉中民俗生态文化馆

依托汉中秦巴民俗村，建立具有汉中盆地特色的民俗生态文化园，以民俗文脉、民俗建筑、民俗艺术、民俗表演等展现秦巴地区人文风情。

——汉中花卉园艺博览馆

依托陕南珍稀植物园建设以摄影、标本、书画等展示为主的汉中花卉园艺博览馆。为参观者普及花卉园艺知识，进一步诠释生态文化内涵，展示花卉园艺的魅力。

——中华生态养生馆

在留坝县栈道第一漂流附近，规划建设中华生态养生馆，通过展示中华养生发展、养生方式、养生体验等项目，并将附近的旅游观光、采摘、农耕体验和夏日漂流、冬季滑雪集中在一起，领略农舍田园，山水相宜，山花烂漫的自然风光；享受回归自然，沐浴身心，生态养生的神韵。

提供2014-2018年上述4个生态文化科普馆建设情况明细（涵盖建设时间、地点、面积、情况说明等）

三、生态文化活动建设

该项建设资料齐全，无需再提供资料。

森林城市安全保障体系建设

一、森林防火能力建设

| 森林防火基础建设任务统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要建设项目 | 汇总 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 林火阻隔网络(公里) | 100 | 50 | 50 |
| 防火指挥车（辆） | 3 | 2 | 1 |
| 扑火队装备（套） | 50 | 50 | —— |
| 瞭望塔（座） | 5 | 4 | 1 |
| 预警预报系统（套） | 1 | —— | 1 |
| 物资储备库（个） | 5 | 2 | 3 |

提供2014-2018年上述森林防火基础建设情况明细（涵盖建设时间、数量、情况说明等）

二、有害生物防控体系建设

| 有害生物防控建设任务统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要建设项目 | 汇总 | 2014-2018年 | 2019-2023年 |
| 测报站（个） | 12 | 6 | 6 |
| 检疫检验实验室（个） | 12 | 6 | 6 |
| 检疫检查站（个） | 6 | 3 | 3 |
| 除害处理设施（套） | 6 | 3 | 3 |
| 药械储备库（个） | 12 | 6 | 6 |

提供2014-2018年上述有害生物防控建设情况明细（涵盖建设时间、数量、情况说明等）

三、执法体系建设

该项建设资料齐全，无需再提供资料。

四、技术服务体系建设

该项建设资料齐全，无需再提供资料。